**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель главы администрации**

**Красносельского района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Красносельских**

**« \_\_\_\_ » март 2017 года**

**План проведения весеннего месячника на внутриквартальных территориях,**

**территориях, включенных в адресные программы уборки территорий, не имеющих ведомственной принадлежности, и территориях учреждений, подведомственных администрации Красносельского района Санкт-Петербурга**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Кадастровый квартал/Адрес** | | **Принадлежность территории/**  **наименование учреждения** | **Виды работ** | **Период производства работ (временный промежуток 5 – 10 дней в зависимости от площади квартала)** | | **Заказчик (администрация района, организация осуществляющая работы).** | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | |
|  | **Внутриквартальные территории** | | | | | | | |
|  | **Квартал 8479**  (в границах: пр. Ветеранов, ул П.Гарькавого, ул. Пилютова, пр. Народного Ополчения) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий; | - уборка территории от песка и смета  -уборка мусора и прошлогодней листвы с газонов | 15.04.17 -20.04.17  24.04.17.- 29.04.17 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб/ ООО «Скайк Брейк» | |
|  | **Квартал 8473**  **Квартал 8473А**  (в границах: Ул. Тамбасова, пр. Ветеранов, ул. Здоровцева) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий; | - уборка территории от песка и смета  -уборка мусора и листвы с газонов | 15.04.17 -20.04.17  24.04.17.- 29.04.17 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб/ ООО «Артель Экосервис» | |
|  |  | | ул. Тамбасова между д. 12 и д. 129 по пр. Ветеранов **Внутриквартальный сквер в граница квартала** территории зеленых насаждений общего пользования местного значения МА МО Сосновая Поляна | уборка территории от мусора, подстригание кустов | ежедневно | | МА МО Сосновая Поляна/ООО «Научно-Производственное Объединение «КВАРК» | |
|  | **Квартал 8480**  (в границах: Пр. Ветеранов, ул. Тамбасова, ул. П. Гарькавого, пр. Н. Ополчения) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий; | 1. уборка территории от песка и смета  2. уборка мусора и листвы с газонов | 10.04.17-15.04.2017  17.04.17 – 22.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб /ООО «Скайк Брейк» | |
|  | **Внутриквартальные скверы в границах квартала**  участок 8, участок 3,  участок 9, участок 10, участок 11, участок 12, (сквер восточнее д.38, корп.2)  участок 14, (сквер южнее д.40, корп.2)  участок 15, (сквер восточнее д.44, корп.3, лит.А)  уч. 16, (сквер восточнее д.44, корп.4, лит.А)  ул.Тамбасова, д.28  - территории зеленых насаждений общего пользования МА МО «Константиновское» | уборка территории от мусора уборка прошлогодней листвы | ежедневно | | МА МО Константиновское/ООО " СКП Ломоносовского района» | |
|  | **Квартал 8471А**  (в границах:  Пр. Ветеранов, пр. Н.Ополчения, ул. Тамбасова, ул. Здоровцева) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий; | 1. уборка территории от песка и смета  2. уборка мусора и листвы с газонов | 10.04.17 - 15.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб»/ ООО «Скайк Брейк» | |
|  | **Внутриквартальный сквер в границах квартала** территории зеленых насаждений общего пользования  МА МО «Константиновское»  участок 4, (сквер южнее д.144/21, лит.А)  ул. Тамбасова, участок 1, (сквер западнее д.25, корп.6, лит.А)  ул.Тамбасова, участок 1, (внутриквартальный сквер западнее д.24, корп.2)  ул.Здоровцева, участок 1, (внутриквартальный сквер западнее д.25)  ул.Тамбасова, участок 2, (внутриквартальный сквер севернее д.25, корп.2)  ул.Тамбасова, участок 2, (внутриквартальный сквер севернее д.28, лит.А)  ул.Здоровцева, участок 3, (сквер западнее д.31, корп.1, лит.А)  пр. Народного Ополчения, участок 3 | уборка территории от мусора уборка опавшей листвы  уборка территории от мусора уборка опавшей листвы | ежедневно  ежедневно | | МА МО Константиновское/ ООО " Континент"  МА МО Константиновское/ ООО " Континент" | |
|  | **Квартал 8476Б**  **Квартал 8476В**  (в границах: пр. Ветеранов, ул. Летчика Пилютова, ул. Пионерстроя) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий;  -земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников МКД | 1. уборка территории от песка и смета  2.уборка мусора и листвы с газонов | 03.04.17 – 08.04.2017  17.04.17 – 22.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб/ ООО «Артель Экосервис» | |
|  | пересечение  ул. Л.Пилютова и Рогачевского пер.  территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала (б/н сквер) | очистка территории от мусора и листвы | ежедневно | | Комитет по благоустройству СПб/ГУСПП Красносельское | |
|  | ул. Пионерстроя вдоль д. 6 и д.10; ул. Пионерстроя сквер западнее д. 14 к.2; ул. Пионерстроя между д.18 и д. 155 по пр. Ветеранов; пр. Ветеранов д. 149 лит. А.  ул. Л.Пилютова сквер южнее д. 5.  - территории зеленых насаждений общего пользования местного значения | очистка территории от мусора и листвы | ежедневно | | МА МО Сосновая Поляна/ ООО «Научно-Производственное Объединение «КВАРК» | |
|  | **Квартал 8501Е**  **Квартал 8501К**  **квартал 8501**  (в границах:  Петергофское шоссе пос. Ленино) | | земли общего пользования, убираемые за счет субсидий; | 1. уборка территории от песка и смета  2.уборка мусора и листвы с газонов | 03.04.17 – 08.04.2017  17.04.17 – 22.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб./ ООО «Артель Экосервис» | |
|  | Южно-приморский парк на Петергофском шоссе между ул. Доблести и д. 96 по Петергофскому ш  территории зеленых насаждений общего пользования местного значения | уборка территории от мусора  стрижка кустов | ежедневно | | МА МО Сосновая Поляна/ ООО «Научно-Производственное Объединение «КВАРК | |
|  | **Квартал 8617**  (в границах: Колобановская ул.., Полевая ул., ул. Коммунаров, Красносельское ш) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора с газонов | с 15.04.17 по 20.04.17  с 24.04.17 по 29.04.17 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ООО «Восход» | |
|  | - территории зеленых насаждений общего пользования местного значения МА МО Горелово  сквер Красносельское шоссе, 40, 46  ул. Коммунаров, западнее д. 118, к.1 Лит. А; ул. ул. Коммунаров во дворе д. 124; ул. Коммунаров западнее дома 122.  - Красносельское ш. 32  - Новопроложенная ул. / ул. Советской (в районе перекрестка)  - Красносельское ш. 10  - Аннинское ш./Заречная ул. | уборка территории от мусора и листвы  Проведение Дня благоустройства | ежедневно  22.04.2017 | | МА МО Горелово/ | |
|  | **Квартал 8625А**  (в границах: ул. Заречная) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий; | 1. уборка территории от песка и смета  2.уборка мусора и листвы с газонов  1. уборка территории от песка и смета | 06.04.17 – 11.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 9064**  (в границах: Гатчинское ш. Театральная ул., Красногородская ул) | | -земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников МКД | 1. уборка мусора с газонов | 10.04.17 – 15.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб ООО «Восход» | |
|  | Пр. Ленина, 69, 73  **Сквер внутриквартала** территории зеленых насаждений общего пользования местного значения МА МО Красное Село | Уборка территории от мусора  Санитарная обрезка кустарников  День благоустройства | Ежедневно  С 21.04.-30.04.2017  22.04.17 | | МА МО Красное Село/ ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 9064А**  (в границах: Гатчинское ш., Театральная ул. Родниковая ул., ул. Восстановления) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий; | 1. уборка территории от песка и смета  2. уборка мусора с газонов | 10.04.17 – 15.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 9062**  (в границах: Гатчинское ш., Нарвская ул., Кингиссепское ш., ул. Красносельское) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора и листвы с газонов | с 10.04.17 по 15.04.17  с 24.04.17 по 29.04.17 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Са ООО «Восход»нкт-Петербурга/ | |
|  | Нарвская ул. д.4 к.2; Гатчинское шоссе между д. 11 и д. 13 к.2  ул. Освобождения д. 28  пр. Ленина **внутриквартальные скверы в границах квартала**  территории зеленых насаждений общего пользования местного значения МА МО Красное Село | уборка территории от мусора  санитарная обрезка деревьев | Ежедневно  21.04.-30.04.2017 | | МА Мо Красное Село / ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 8610Г**  (в границах: ул. Политрука Пасечника) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора и листвы с газонов | с 10.04.17 по 15.04.17  с 24.04.17 по 30.04.17 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ ООО «Восход» | |
|  | скверы:  ул. П.Пасечника д. 5/1, 3, 7, 9, 11/- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения | уборка территории от мусора | еженедельно | | МА МО Горелово | |
|  | **Квартал 9053**  (в границах: ул. Октябрьская) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий; | 1.уборка мусора и листвы с газонов  2. уборка мусора с газонов | 06.04.17 – 11.04.2017  24.04.17 – 31.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 9003**  (в границах: ул. Спирина, ул. Освобождения, ул. Геологическая) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий; | 1. уборка территории от песка и смета  2.уборка мусора с газонов | 15.04.17 – 22.04.2017  27.04.17 – 31.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб»/ ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 8617А**  **603001**  (в границах: Красносельское шоссе) п. Новогорелово | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий; | 1. уборка территории от песка и смета  2.уборка мусора с газонов | 12.04.17 – 19.04.2017  25.04.17 – 30.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб»/ ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 8341**  (в границах: пр. Героев, Ленинский пр., ул. Маршала Захарова, ул. Доблести) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий; | 1. уборка территории от песка и смета  2.уборка мусора с газонов | 05.04.17 – 15.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб»/ ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 8477**  (в границах: ул. Тамбасова, ул. Чекистов, ул. Здоровцева, ул. Пионерстроя, ) | | земли общего пользования, убираемые за счет субсидий;  -земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников МКД | 1. уборка территории от песка и смета  2. уборка мусора с газона | 10.04.17 – 15.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб/ ООО «Артель Экосервис» | |
|  | - территории зеленых насаждений общего пользования местного значения  улица Пионерстроя сквер у д. 7 к.1; западнее дома 15; ул. Пионерстроя у д.21;  ул. Л. Пилютова восточнее д. 13 к.2  ул. Пионерстроя севернее д. 23, ул. Пионерстроя сквер во дворе дома 7 к.2 и к.3; ул. Пионерстроя между д. 15 к.3 и к.2 | уборка мусора и листвы  стрижка кустов | ежедневно | | МО МА Сосновая Поляна  / ООО «Научно-Производственное Объединение «КВАРК» | |
|  | **Квартал 8472**  (в границах ул. Чекистов, ул. Пограничника Гарькавого) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий;  -земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников МКД | 1.уборка мусора с газонов  2.уборка территории от песка и смета | 11.04.17 – 18.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб/ ООО «Артель Экосервис» | |
|  | пр. Ветеранов, д 133  территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала | очистка территории от мусора и листвы | ежедневно | | Комитет по благоустройству СПб/ГУСПП Красносельское | |
|  | - территории зеленых насаждений общего пользования местного значения  Ул. Чекистов д. 38 уч. 8,; ул. П.Гарькавого между д. 6к.1 и 6 к.2  ул. П.Гарькавого у дома 10 к.1 и д. 10 к.2  ул. П.Гарькавого восточнее д.8  ул. Чекистов сквер у дома 38 уч. 7 | уборка мусора и прошлогодней листвы  подстригание кустов | ежедневно | | МО МА Сосновая Поляна/ ООО «Научно-Производственное объединение «Кварк» | |
|  | **Квартал 9010**  (в границах: Стрельнинское шоссе, пр. Ленина) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий; | 1. уборка территории от песка и смета  2. окраска фасадов | 05.04.17 – 15.04.2017  22.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб»/ ООО «Восход» | |
|  | |
|  | **Квартал 9090А**  (в границах: пр Ленина) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий; | 1.Уборка территории от песка и смета  2. уборка мусора и листвы с газонов | 05.04.17 – 15.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб» ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 9009**  (в границах: Бронетанковая ул., Стрельнинское шоссе) | | земли общего пользования | уборка территории от песка и смета  окраска фасадов  окраска скамеек | 10.04.17 – 15.04.2017  22.04.2017  12.04.17 – 30.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 9012**  (в границах: ул. Бронетанковая, ул. Спирина, ул. Освобождения) | | земли общего пользования | уборка территории от песка и смета  уборка мусора с газонов | 15.04.17 – 25.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб» ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 9013**  (в границах: ул. Массальского, пр. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Освобождения) | | земли общего пользования | уборка территории от песка и смета  уборка мусора и прошлогодней листвы с газонов | 15.04.17 – 25.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб ООО «Восход» | |
|  | пр. Ленина западнее д. 55 лит. А **внутриквартальные скверы в границах квартала** территории зеленых насаждений общего пользования местного значения МА МО Красное Село | уборка территории от мусора |  | | МА МО Красное Село/ООО»Волна» | |
|  | **Квартал 9015А** (в границах: ул. Массальского, ул. Лермонтова) | | земли общего пользования, убираемые за счет субсидий;  -земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников МКД | 1.Уборка территории от песка и смета  2. уборка мусора и листвы с газонов | 16.04.17 – 25.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб/ ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 9013А**  (в границах: ул. Освобождения, ул. Лермонтова, Гвардейская ул., ул. Спирина) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий;  -земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников МКД | 1. уборка территории от песка и смета  2. ремонт водосточных труб | 12.04.17 – 25.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб/ООО «Восход» | |
|  | пр. Ленина западнее д. 55;  ул. Освобождение южнее д. 36  Гвардейская ул. д.  **внутриквартальные скверы в границы квартала** территории зеленых насаждений общего пользования местного значения МА МО Красное Село | уборка территории от мусора | ежедневно | | МА МО Красное Село / ООО «Волна» | |
|  | **Квартал 9014**  **Квартал 9090**  (в границах: пр. Ленина, ул. Массальского) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий;  -земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников МКД | 1. уборка территории от песка и смета  2.уборка мусора и листвы с газонов | 10.04.17 – 15.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб» ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 9015**  (в границах: ул. Массальского, ул. Лермонтова) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий;  -земельные участки, | 1. уборка территории от песка и смета  2.уборка мусора и листвы с газонов | 18.04.17 – 28.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб»/ ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 9016**  (в границах: Нагорная ул., ул. Суворова, пр. Ленина) | | входящие в состав общего долевого имущества собственников МКД | 1. уборка территории от песка и смета 2. ремонт водосточных труб | 10.04.17 – 19.04.2017  11.04.17 – 30.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 9017**  (в границах: ул.Суворова, Гвардейская ул, Лермонтова) | | - земли общего пользования, убираемые за счет субсидий; | 1. уборка территории от песка и смета  2.уборка мусора и листвы с газонов | 10.04.17 – 15.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб/ ООО «Восход»/ | |
|  | **Квартал 9018**  (в границах: пр. Ленина, ул. Суворова, ул. Юных Пионеров) | | земли общего пользования | 1. уборка территории от песка и смета  2.окраска входных дверей | 10.04.17 – 15.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб» ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 9019**  (в границах: ул. Лермонтова, Огородная ул., ул. Ю.Пионеров, Гвардейская ул) | | земли общего пользования, убираемые за счет субсидий; | 1. уборка территории от песка и смета  2.покраска скамеек | 10.04.17 – 15.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб» ООО «Восход» | |
|  | **квартал 9044**  (в границах: пр. Ленина, ул. Восстановления, ул. 9-го Мая) | | земли общего пользования | 1. уборка территории от песка и смета  2.уборка мусора и листвы с газонов | 10.04.17 – 15.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб» ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 9020**  (в границах: ул. Ю. Пионеров, ул. Огородная) | | земли общего пользования | 1. уборка территории от песка и смета  2.уборка мусора и листвы с газонов | 10.04.17 – 15.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб» | |
|  | ул. Ю.Пионеров д. 18 к.2; д. 18 к.4 и д. 18 к.3  **внутриквартальный скверы в границах квартала**  земли общего пользования | 1. уборка территории от песка и смета  2.уборка мусора и листвы с газонов | 10.04.17 – 15.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб» | |
|  | **Квартал 9031**  **Квартал 9032**  ( в границах: ул. Лермонтова, пр. Ленина, ул. Ю. Пионеров) | | земли общего пользования | 1. уборка территории от песка и смета  2.уборка мусора и листвы с газонов | 10.04.17 – 15.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб» ООО «Восход» | |
|  | **квартал 9003 А** (в границах: ул. Спирина, ул. Освобождения, Геологическая ул.) | | земли общего пользования | уборка территории от песка и смета  уборка мусора и листвы с газонов | 10.04.17 – 15.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб» ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 8461А**  (в границах: ул. Авангардная, пр. Ветеранов, пр. Н. Ополчения) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий;  -земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников МКД | 1. уборка территории от песка и смета  2.уборка мусора с газонов  3. ремонт, окраска входных дверей.  4. закрашивание надписей на фасадах.  5. восстановление эл. освещения у входа в парадные | 10.04.17 – 15.04.2017  24.04.17 – 29.04.2017  10.04.17 – 23.04.2017  10.04.17 – 24.04.2017  17.04.17 – 30.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб»/ ООО «Скайк Брейк» | |
|  | Авангардная, 16  Авангардная 35**скверы в границах квартала** территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала (сквер б\н) | очистка территории от мусора и листвы  уход за молодыми посадками | ежедневно | | Комитет по благоустройству СПб/ГУСПП Красносельское | |
|  | Авангардная 14 - 16**сквер в границах квартала** территория МА МО Урицк | уборка территории от мусора | 22.04.2017 | | МА МО Урицк | |
|  | **Квартал 8460**  (в границах: Авангардная ул., пр. Н. Ополчения, пр. Ветеранов, пр. Народного Ополчения, ул. Германа) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора и листвы с газонов  -ремонт, окраска входных дверей  -закрашивание надписей на фасадах  -восстановление электрического освещения у входа в парадные | с 10.04.17 по 15.04.17  с 24.04.17 по 29.04.17  с 13.04.17 по 23.04.17  с 14.04.17 по 24.04.17  с 20.04.17 по 30.04.17 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ ООО «Скайк Брейк» | |
|  | **Квартал 8451**  (в границах: ул. Партизана Германа) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора и листвы с газонов | с 10.04.17 по 15.04.17  с 24.04.17 по 29.04.17 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ ООО «Скайк Брейк» | |
|  | ул. Аванградная д. 7 и д. 9  ул. П.Германа д. 6**сквер в границах квартала** территории зеленых насаждений общего пользования местного значения МА МО Урицк | санитарная обрезка поросли деревьев и кустарников | 03.04.2017 – 14.04.2017 | | МА МО Урицк/ ООО НПК «КВАРК» | |
|  | **Квартал 8456А**  (в границах: Андреевский переулок) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -ремонт и промывка визуальной информации  -ремонт и окраска входных дверей  -ремонт скамеек  -закрашивание надписей на фасадах  -восстановление электрического освещения у входа в парадные | с 01.04.17 по 10.04.17  13.04.17 – 23.04.2017  с 13.04.17 по 23.04.17  с 14.04.17 по 24.04.17  с 14.04.17 по 24.04.17  с 20.04.17 по 30.04.17  с 20.04.17 по 30.04.17 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ ООО «Скайк Брейк» | |
|  | ул. Авангардная д. 2, д. 16  **сквер в границах квартала** территории зеленых насаждений общего пользования местного значения МА МО Урицк | санитарная обрезка поросли деревьев и кустарников | 03.04.17 – 14.04.2017 | | МА МО Урицк \_ ООО НПО «КВАРК» | |
|  | **Квартал 8459**  (в границах: пр. Ветеранов, ул. Добровольцев, пр. Народного Ополчения, ул. П. Германа) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора и листвы с газонов  -ремонт, окраска входных дверей  -ремонт скамеек  -закрашивание надписей на фасадах  -восстановление электрического освещения у входа в парадные | с 10.04.17 по 15.04.17  с 24.04.17 по 29.04.17  с 14.04.17 по 24.04.17  с 14.04.17 по 24.04.17  с 20.04.17 по 30.04.17 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ ООО «Скайк Брейк» | |
|  | ул. Добровольцев 38, 40  кадастр  ул. Партизана Германа, уч. 128 южнее дома 41.к.2  **внутриквартальный сквер** **в границах квартала** - территории зеленых насаждений общего пользования местного значения (внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ); | посадка саженцев деревьев | с 20.04.2017 по 30.04.2017 | | МА МО Урицк/ ООО Мидас, ООО ТД Северная столица | |
|  | **Квартал 8457**  (в границах: ул. Отважных, ул. П. Германа, пр. Ветеранов, Добровольцев ул.) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора с газонов  -ремонт, окраска входных дверей  -закрашивание надписей на фасадах  -восстановление электрического освещения у входа в парадные | 03.04.2017-13.04.2017  21.04.17 – 23.04.2017  14.04.2017-23.04.2017  с 13.04.17 по 23.04.17  с 14.04.17 по 24.04.17  с 20.04.17 по 30.04.17 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ ООО «Скайк Брейк» | |
|  | **Квартал 8454**  (в границах: ул. Отважных, ул. Добровольцев, ул. Чекистов, ул. Партизана Германа) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора и листвы с газонов | 05.04.2017-15.04.2017  10.04.2017-16.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ ООО «Скайк Брейк» | |
|  | ул. Партизана Германа, д. 23  ул. Добровольцев 18**сквер в границах квартала** территории зеленых насаждений общего пользования местного значения МА МО Урицк | уборка территории от мусора  санитарная обрезка поросли деревьев и кустарников | 03.04.17 – 14.04.2017  22.04.2017 | | МА МО Урицк/ ООО НПО «КВАРК»/ | |
|  | **Квартал 8455**  (в границах: ул. Авангардная, пр. Ветеранов, ул. Партизана Германа) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора и листвы с газонов | 05.04.2017-15.04.2017  10.04.2017-16.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ ООО «Скайк Брейк» | |
|  |  | | ул. Авангардная д. 13 лит. А, ул. П.Германа 10, д. 14 к.2 лит А **сквер в границах квартала** территории зеленых насаждений общего пользования местного значения МА МО Урицк | санитарная обрезка порослей деревьев и кустарников | с 03.04.17 – 14.04.2017 | | МА МО Урицк / ООО НПО «КВАРК» | |
|  | **Квартал 8476**  **Квартал 8476А**  (в границах: пр. Ветеранов, ул. 2-я Комсомольская, ул. Чекистов, ул. Пограничника Гарькавого, ул. Летчика Пилютова) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора и листвы с газонов | 21.04.2017-30.04.2017  12.04.2017-16.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ ООО «Артель Экосервис» | |
|  | ул. Чекистов д. 44  ул. 2-ая Комсомольская и ул. Добрушская - территории зеленых насаждений общего пользования местного значения | уборка мусора  подстригание кустов | ежедневно | | МО МА Сосновая Поляна/ ООО «Научно-Производственное Объединение «КВАРК» | |
|  | **Квартал 8341**  ( в границах: Ленинский пр., пр. Кузнецова, ул. Доблести, ул. М. Казакова) | | земли общего пользования, убираемые за счет субсидий**;** | уборка территории от песка и смета  ремонт дверей  окраска металлических ограждений  промывка урн | 01.04.17 – 15.04.2017  21.04.17 – 30.04.2017  22.04.17 – 30.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб» / ООО «Восход» | |
|  | **квартал 8304** (в границах: Ленинский пр., ул. Котина, ул. М.Казакова, пр. М.Жукова) | | - земли общего пользования | - уборка территории от песка и смета  - промывка урн | 01.04.17 – 10.04.2017  08.04.17 – 18.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб» ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 8304Б**  (в границах: ул. Десантников-ул. М.Казакова-ул.Котина-Ленинский пр.) | | -земли общего пользования, убираемые за счет субсидий;  -земельные участки, входящие в состав общего долевого имущества собственников МКД | 1. уборка территории от песка и смета  2.уборка мусора и листвы с газонов  3. ремонт, промывка визуальной информации  4. содержание зеленых насаждений  5.санитарная обрезка с вырезкой суши  6. штыковка кустов  7. промывка урн  8. промывка урн, покраска  9.ремонт скамеек | 01.04.17 – 10.04.2017  02.04.2017 – 11.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб»/ООО «Строитель» | |
|  | **Квартал 8309**  (в границах: ул. Десантников-Петергофское ш., ул. Маршала Захарова) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора с газонов  -ремонт, промывка визуально информации  -содержание зеленых насаждений  -промывка урн | 01.04.2017-10.04.2017  02.04.2017-11.04.2017  12.04.2017-22.04.2017  16.04.2017-22.04.2017  17.04.2017-22.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ООО «Строитель» | |
|  | **квартал 8309** | | Территория зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО Юго-Запад  сквер на ул. Маршала Захарова д. 27 корп. 1, д. 29  Внутриквартальный сквер на ул. Маршала Захарова д. 27 корп.2, к.1, д. 29; ул. Десантников д. 28;  Внутриквартальный сквер на ул. Маршала Захарова д. 33 корп.1  Внутриквартальный сквер восточнее д. 37 корп.2, пр. М.Жукова 47, Петергофское шоссе д. 3 к.5, д. 3 к.6; сквер севернее д. 5 к.1 по Петергофскому ш. сквер между д. 32 к.2 и 32 к.3 по ул. Десантников  ул. Маршала Казакова (неч. сторона от пр. М.Жукова до ул. Десантников  ул. М.Захарова 62 | Подметание территории, уборка территорий, детских игровых и спортивных площадок, уборка газонов  уборка территории от мусора | регулярно каждые 3- 5 дней | | МА МО Юго-Запад  ООО «Петромодуль» | |
|  | 22.04.2017 | |
|  | **Квартал 8307**  (в границах: ул. Десантников-ул. Маршала Захарова, пр. Маршала Захарова,Ленинский пр.) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора с газонов  -промывка урн  -ремонт, промывка визуальной информации  -ремонт, окраска скамеек | 01.04.2017-10.04.2017  02.04.2017-16.04.2017  08.04.2017-15.04.2017  12.04.2017-22.04.2017  14.04.2017-24.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ООО «Строитель» | |
|  | **квартал 8307** | | **ул. Маршала Захарова 56**  **сквер б/н в границах квартала** зеленые насаждения общего пользования ЗНОП 8052 | уборка территории | ежедневно | | Комитет по благоустройству/ СПб ГУСПП «Красносельское» | |
|  | ул. Десантников д. 28  **сквер в границы квартала** Территория зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО Юго-Зап. | Подметание территории, уборка территорий, детских игровых и спортивных площадок, | регулярно каждые 3- 5 дней | | МА МО Юго-Запад  ООО «Звездная Индустрия | |
|  | **Квартал 8391**  (в границах: Ленинский пр.,  пр. Кузнецова, ул. М. Казакова) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора и листвы с газонов | 01.04.2017-12.04.2017  02.04.2017-11.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 8304Б**  (в границах: ул. Десантников-ул. М.Казакова-ул.Котина-Ленинский пр.) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора и листвы с газонов | 01.04.2017-10.04.2017  02.04.2017-11.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ООО «Строитель» | |
|  | на ул. Котина д. 4 к.1, д. 6 к.1,  сквер северо-восточнее д. 88 лит. А  сквер восточнее д. 12 корп. 1лит. А.  Внутриквартальный сквер южнее д. 38 корп.1 по ул. Маршала Казакова  **Внутриквартальный сквер в границах квартала** Территория зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО Юго-Запад | Подметание территории, уборка территорий, детских игровых и спортивных площадок, уборка газонов, погрузка и вывоз смета, очистка газонов от опавших листьев, погрузка и вывоз листьев, очистка урн от мусора, промывка урн, ремонт скамеек | регулярно каждые 3 – 5 дней | | МА МО Юго-Запад**/** ООО «Петромодуль» | |
|  | **квартал 8304** | | Внутриквартальный сквер на Ленинском пр. д. 92 корп.3, д. 96 корп.3 Ленинском пр. д. 100 к.2  на Ленинском пр. д. 96 корп.2, ул. Котина д. 7 к.1  сквер в граница квартала Территория зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО Юго-Запад | Подметание территории, уборка территорий, детских игровых и спортивных площадок, уборка газонов | регулярно каждые 3- 5 дней | | МА МО Юго-Запад  ООО «Петромодуль» | |
|  | **Квартал 8311**  (в границах: ул. Десантников-ул. М.Казакова-ул.Котина-Ленинский пр.) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора с газонов  -промывка урн  -промывка визуальной информации  -содержание зеленых насаждений  -штыковка кустов | 01.04.2017-10.04.2017  08.04.2017-18.04.2017  20.04.2017-30.04.2017  05.04.2017-15.04.2017  20.04.2017-24.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ ООО «Восход» | |
|  | ул. Маршала Захарова д. 17 к.2, ул. М.Захарова восточнее д. 15 лит. А, пр. Кузнецова д. 26 к.1**внутриквартальный сквер в квартале** Территория зеленых насаждений внутриквартального озеленения МА МО Южно-Приморский | уборка территории от мусора  уборка территории от листвы | регулярно каждые 3 – 5 дней | | МА МО Южно-Приморский | |
|  | **Квартал 8310**  (в границах: ул. Десантников-ул. М.Казакова-ул.Котина-Ленинский пр.) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора и листвы с газонов | 01.04.2017-10.04.2017  02.04.2017-11.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ ООО «Восход» | |
|  | пр. Кузнецова между д. 29 к.2 и к.3  Петергофское ш. 21 к.2  **внутриквартальные скверы в границах квартала**  Территория зеленых насаждений внутриквартального озеленения МА МО Южно-Приморский | уборка территории | ежедневно | | МА МО Южно-Приморский/ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 8312**  (в границах: ул. Десантников-ул. М.Казакова-ул.Котина-Ленинский пр.) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора с газонов  -промывка урн  -покраска скамеек | 01.04.2017-10.04.2017  02.04.2017-11.04.2017  14.04.2017-22.04.2017  15.04.2017-28.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ ООО «Восход» | |
|  | ул. Доблести 26, д. 26 к.2, д. 24 к.1, д. 28 к.2**сквер в границах квартала** Территория зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО Южно-Приморский | очистка газонов от мусора и песка | ежедневно | | МА МО Южно-Приморский/ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 8319**  (в границах: ул. Десантников-ул. М.Казакова - ул.Котина-Ленинский пр.) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора с газонов  -промывка урн  -ремонт и промывка визуально информации  -содержание зеленых насаждений  -покраска скамеек, урн | 01.04.2017-10.04.2017  02.04.2017-11.04.2017  12.04.2017-22.04.2017  12.04.2017-22.04.2017  25.04.2017-31.04.2017  24.04.2017-30.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ ООО «Восход» | |
|  | угол Ленинского пр. и пр. Кузнецова **сквер в границах квартала** зеленные насаждения общего пользования 8070  сквер б/н | уборка территории от мусора | ежедневно | | СПб ГУСПП «Красносельское» | |
|  | ул. Маршала Захарова д. 22 к.1, пр. Кузнецова д. 21 лит.А Территория зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО Южно-Приморский | очистка территории от мусора и песка | ежедневно | | МА МО Южно-Приморский/ ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 8308**  (в границах: ул. Десантников-ул. М.Казакова-ул.Котина-Ленинский пр.) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора с газонов  -промывка урн | 01.04.2017-10.04.2017  02.04.2017-11.04.2017  10.04.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ ООО «Восход» | |
|  | ул. Р.Зорге между д. 17 и д. 19 к. 2 по Брестскому б-ру; севернее д. 15 к. 2 по Петергофскому ш.;  южнее д. 13 к.2 по Петергофскому ш., **сквер в границах квартала** Территория зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО Юго-Запад | очистка территории от мусора и песка | ежедневно | | МА МО Южно-Приморский/ ООО «Восход» | |
|  | **Квартал 8313**  (в границах: ул. Десантников-ул. М.Казакова-ул.Котина-Ленинский пр.) | | -земли общего пользования | -уборка территории от песка и смета  -уборка мусора с газонов  -промывка урн  -покраска урн, скамеек, дверей | 01.04.2017-10.04.2017  02.04.2017-11.04.2017  06.04.2017  10.05.2017-30.05.2017 | | ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга/ ООО «Восход» | |
|  | Ленинский пр. 79 к.2, д. 79 к.1, д. 81 к.2, пр. Кузнецова д. 20**сквер в границах квартала** Территория зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО Южно-Приморский | очистка газонов от мусора и песка | ежедневно | | МА МО Южно-Приморский/ ООО «Восход» | |
|  | **квартал 8643**  ул. Песочная 22, ул. Авиационная 7, 3-я линия, **ул. Красная м/р Торики** | | **внутриквартальный сквер** Территория зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО Юго-Запад | уборка территории от мусора | ежедневно | | МО Юго-Запад | |
|  | **квартал 8340**  в границах ул. Доблести и ул. М.Захарова | | **внутриквартальный сквер** ЗНОП 8080 | уборка территории от мусора | ежедневно | | Комитет по благоустройству СПб/ОАО «Южно-Приморский парк» | |
| **Территории, включенные в адресные программы уборки территорий, не имеющих ведомственной принадлежности** | | | | | | | | |
|  | **квартал 8472**  Тамбасова, участок 5,  (сквер южнее д.25, корп.2) | | пешеходные зоны, проезды, газоны  пешеходные зоны, проезды, газоны | Уборка территории | ежедневно | | Администрация Красносельского района/ СПб ГУДП «Путь» | |
|  | **квартал 8480**  Тамбасова, участок 91,  (сквер западнее д. 26, корп. 2, лит. А) | |
|  | **квартал 8471А**  Народного Ополчения, участок 200, (сквер севернее д.233, литераА) | |
|  | **квартал 8480**  П. Гарькавого, участок 81, (сквер восточнее д. 46, | |
|  | **квартал 8479** проезд в парк Сосновая Поляна | | пешеходные зоны, проезды, газоны | Уборка территории.  Очистка от мусора урн | ежедневно | | Администрация Красносельского района/ СПб ГУДП «Путь» | |
|  | ул. Освобождения | |
|  | **квартал 8454**  пешеходная дорожка, подход к зданию Администрации ул. П.Германа, 3 | |
|  | **квартал 8471Б**  пешеходные мосты и подходы через р.Ивановку | |
|  | **кваратл 8477**  пешеходная дорожка, ул. Пионерстроя | |
|  | пешеходная дорожка, к ж/д ст. Горелово | |
|  | пешеходная дорожка по ул. Палитрука Пасечника | |
|  | пешеходная дорожка к ж/д ст. Скачки | |
|  | Красносельское ш.- д. 90 за ул. Красная (с двух сторон) | | пешеходные зоны, проезды, газоны | Уборка территории | ежедневно | | Администрация Красносельского района/ СПб ГУДП «Путь» | |
|  | угол Российского бульвара и разворотного кольца автобусов | |
|  | Разворотное кольцо, ж/д. ст. Сергиево (Володарский) | |
|  | Напротив ТК «Лента» с двух сторон | |
|  | ул. Гражданская – Гореловский п/п (выборочно с 2-х сторон) | |
|  | От ул. Восстановления до ул. Щуппа | |
|  | Ул. Свободы – ул. Лермонтова (выборочно) | |
|  | Кр. Села (между ул. Освобождения и ул. Спирина) | |
|  | ул. Смаглия | |
|  | ул. Семеновская | |
|  | ул. Спирина – ул. Бронетанковая | |
|  | Гатчинское ш. – ул. Нарвская | |
|  | Гатчинское ш.- ул. Родниковая | |
|  | От Красногородской ул, до ул. Восстановленная | |
|  | ул. Бронетанковая – ул. Геологическая (с двух сторон) | |
|  | Ул. Красногородская - Кингисеппское ш. (с двух сторон) | |
|  | Пр. Ленина – граница города (выборочно с двух сторон) | |
|  | угол ул. Красногородскойот ул. Освобождения вдоль проезда к д.13-15 | |
|  | Лиговский путепровод с 2-х сторон | | пешеходные зоны, проезды, газоны | Уборка территории | ежедневно | | Администрация Красносельского района/ ГУДП Путь» | |
|  | Таллиннское ш. | |
|  | Ул. Коммунаров | |
|  | Ул. П. Пасечника | |
|  | пр. Н. Ополчения | |
|  | ул. П. Германа нечет/ст. | |
|  | ул. Авангардная чет/сторона. | |
|  | ул. П. Гарькавого чётн /  (нечётн. сторона) | |
|  | Проезд между кв. 20 и кв. 20А от Ленинского пр.  до ул. М. Захарова | |
|  | Ул. М. Захарова  (Пустырь около АЗС на пересечении с ул. Доблести) | | пустыри | Уборка территории | ежедневно | | Администрация Красносельского района/ СПб ГУДП  «Путь» | |
|  | Сквер под ЛЭП  (от Петергофского ш.  до ул. М. Казакова) | |
| **Объекты образования** | | | | | | | | |
|  | ул. Спирина, д.2, корп.2, литер А, | | ГБДОУ детский сад № 2 | 1. Уборка территории 2. Уборка газонов 3. Мытье окон, дверей, фасадов | ежедневно  24.04.2017 – 28.04.2017 | | ГБДОУ детский сад №2 | |
|  | П.Гарькавого, д.34, к2 | | ГБДОУ  д/с № 3 | Уборка территории, газонов  Мытье окон, дверей. | Ежедневно  24.04.2017 – 28.04.2017 | | ГБДОУ  д/с № 3 | |
|  | г. Красное Село, ул. Массальского, д.10, лит А | | ГБДОУ детский сад №4 | Уборка территории  Благоустройство территории детского сада | ежедневно  20.04.2017 – 29.04.2017 | | ГБДОУ детский сад №4 | |
|  | ул. Пограничника Гарькавого, д. 48, корп.3, лит. А | | ГБДОУ детский сад № 5 комбинированного вида | Уборка территории и вывоз мусора.  День благоустройства территории. | ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ детский сад № 5  ООО «Спецтранс» № 1 | |
|  | п. Володарский, ул. Урицкого д.12 | | ГБДОУ детский сад №6 Красносельского района Санкт-Петербурга | * Уборка территории * Подрезание кустов; * Покраска уличного оборудования; | ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ детский сад №6 Красносельского района Санкт-Петербурга | |
|  | ул. Лётчика Пилютова  д.42 лит.А | | ГБДОУ детский сад № 7 Красносельского района СПб | 1.Уборка территории от листвы  2.Обрезка кустов  3. Окапывание кустов  4. Посадка цветов | ежедневно  с 03.04.2017 – 11.04.2017  22.04.2017 | | ГБДОУ детский  сад № 7 | |
|  | ул. Пограничника Гарькавого, дом 28, к 3, литера А | | Детский сад № 9 | 1. Уборка дворовых, уличных территорий 2. Уборка территорий зеленых насаждений 3. Посадка деревьев и кустарников 4. Подготовка клумб к посадкам 5. Вывоз мусора 6. Проведение дня благоустройства города | ежедневно  ежедневно  10.04.2017 – 15.04.2017  10.04.2017 – 15.04.2017  22.04.2017  22.04.2017 | | ГБДОУ № 9 | |
|  | ул. П. Германа д.21 к.2 | | ГБДОУ  д/с №10 | 1. Обрезка кустов; 2. Уборка территории от мусора; 3. Окопка кустов и уборка газонов | с 03.04. – 12.04.2017  с 13.04.-21.04.2017;  с 24.04.-28.04.2017 | | ГБДОУ  д/с №10 | |
|  | ул. Летчика Пилютова, дом 15, корп.2, литер А. | | ГБДОУ детский сад №11 | 1. Уборка территории 2. Мытье окон | ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ  д/с №11 | |
|  | ул. Партизана Германа д.43, кор. 2 | | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 | 1. Уборка территории 2. Сбор листьев, обрезка сухих веток, посадка цветов | ежедневно  03.04. – 12.04.2017 | | ГБДОУ  д/с №14 | |
|  | ул. Бронетанковая, д. 13, корп. 2, лит. А | | ГБДОУ детский сад № 15 | 1. Уборка территории | ежедневно | | ГБДОУ  д/с №15 | |
|  | ул. Политрука Пасечника д. 14 | | ГБДОУ  д/с №16 | 1. Уборка территории | ежедневно | | ГБДОУ  д/с №16 | |
|  | Красное Село , Гатчинское шоссе д.9 кор.2 лит.А | | ГБДОУ  д/с №18 | 1. уборка территории 2. уборка сухих веток 3. побелка деревьев 4. покраска оборудования 5. разбивка цветника | ежедневно  03.04.-7.04.2017  10.04.-14.04.2017  17.04-21.04 | | ГБДОУ  д/с №18 | |
|  | улица Рихарда Зорге д. 7 корп. 2 лит. А | | ГБДОУ  д/с №19 | 1. Уборка территории 2. Покраска оборудования 3. Уборка территории и разбивка цветников | ежедневно  10.04 – 16.04.2017  22.042017 | | ГБДОУ  д/с №19 | |
|  | ул. Партизана Германа, д.37, корп.2 | | ГБДОУ детский сад №22 | 1. Уборка территории 2. Генеральная уборка территории. 3. Окапывание кустов, разбивка клумб, обрезка кустов, очистка фасадов здания | ежедневно  22.04.2017  10.04-20.04.2017 | | ГБДОУ  д/с №22 | |
|  | ул. Нарвская, д. 8, корп. 3, лит. А | | ГБДОУ  д/с №23 | 1. Уборка территории 2. Окапывание кустов 3. Покраска и ремонт оборудования | Ежедневно  10.04.-16.04.2017  20.04.-25.04.2017 | | ГБДОУ  д/с №23 | |
|  | ул. Пионерстроя,  д. 13 | | ГБДОУ  д/с №24 | 1. Уборка территория 2. Стрижка кустов 3. Вскапывания клумб | ежедневно  19.09.2017 по 26.09.2017 | | Детский сад № 24 | |
|  | пр. Народного Ополчения, д. 209, корпус 3, литер А | | ГБДОУ  д/с № 25 | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | Детский сад № 25 | |
|  | Авангардная ул., д. 25, литер А | | ГБДОУ  д/с №26 | 1. Уборка территории 2. Наведение порядка в цветниках, подрезка кустов уборка мусора | Ежедневно  С 17.04.-23.04.17 | | Детский сад № 26 | |
|  | ул. Тамбасова, д. 8, корп. 3 | | ГБДОУ  д/с №27 | 1. Уборка территории 2. Уборка листы, подрезка и окапывание кустов | Ежедневно  03.04-10.04.2017 | | Детский сад № 27 | |
|  | ул. Тамбасова, д. 6, корп. 2, лит. А | | ГБДОУ  д/с №28 | 1. Уборка территории 2. Обрезка кустов, высадка саженцев и цветов 3. Покраска уличного игрового оборудования | Ежедневно  С03.04.-10.04.2017  10.04.-17.04.2017 | | Детский сад № 28 | |
|  | пр. Ветеранов д.132 лит. А | | ГБДОУ ЦРР – детский сад № 29 | 1. Уборка территории 2. Уборка листвы, резка кустов | Ежедневно  18.04.-23.04.2017 | | ГБДОУ ЦРР – детский сад № 29 | |
|  | ул. Пионерстроя, д.18 корпус 3, литер А | | ГБДОУ детский сад № 30 | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | ежедневно  18.04.-23.04.2017 | | ГБДОУ  д/с №30 | |
|  | ул. Добровольцев дом 22 корпус 2 | | ГБДОУ детский сад  № 31 | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ  д/с №31 | |
|  | пр.Ветеранов, д.148, к.2, литер А | | ГБДОУ №32 | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ  д/с №32 | |
|  | ул.Добровольцев, д.52, корп.2 | | ГБДОУ №33 | 1. Уборка территории 2. Окучивание кустов 3. День благоустройства города. | ежедневно  18.04.-23.04.2017 | | ГБДОУ  д/с №33 | |
|  | улица Пограничника Гарькавого, д. 44, корп. 2, лит. А | | ГБДОУ детский сад № 34 Красносельского района СПб | 1. Уборка территории 2. Окопка стрижка кустарников 3. Перекопка цветников, посадка цветов 4. Мытье дверей фасада здания | ежедневно  03.04.-07.04.2017  10.04-14.07.2017 | | ГБДОУ  д/с №34 | |
|  | ул. Авангардная д.53 корп 2 | | ГБДОУ детский сад № 35 Красносельского района СПб | 1. Уборка территории 2. 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ  д/с №35 | |
|  | ул. Здоровцева, д. 27, корпус 3, литер А | | ГБДОУ детский сад № 37 | 1. Уборка территории 2. Уборка от мусора, подрезание кустов, покраска игрового оборудования | Ежедневно  18-04-23.04.2017 | | ГБДОУ  д/с №37 | |
|  | Петергофское шоссе д.21, к.2 | | ГБДОУ центр развития ребенка-детский сад №38 | 1. уборка территории 2. подрезка кустов, побелка деревьев 3. ремонт и покраска игрового оборудования 4. обустройство альпийской горки | Ежедневно  03.04-07.04.2017  10.04-14.07.2017 | | ГБДОУ центр развития ребенка-детский сад №38 | |
|  | Ул. Добровольцев дом 14, корпус 2, литер А | | ГБДОУ детский сад № 39 | 1. уборка территории 2. окапывание кустов 3. день благоустройства города | Ежедневно  10.04-14.07.2017  22.04.2017 | | ГБДОУ детский сад № 39 | |
|  | , г. Красное Село, Гвардейская ул., д. 19, корп. 2, литер А | | ГБДОУ детский сад № № 41 | 1. Уборка территории 2. Обрезка кустов 3. День благоустройства города | Ежедневно  10.04-14.07.2017  22.04.2017 | | ГБДОУ детский сад № 41 | |
|  | ул. Пограничника Гарькавого, д.37 | | ГБДОУ детский сад №44 | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ детский сад № 44 | |
|  | ул. Пионерстроя, д. 7, кор. 4, лит. А | | ГБДОУ  детский сад № 45 | 1. уборка территории 2. уборка отмостков и асфальтового покрытия по периметру здания от наледи и песка после зимнего периода. Уборка газонов, уход за зелеными насаждениями. Выборочный ремонт и покраска ограждения по периметру. Подготовка и посадка цветников. | ежедневно  10.04.-17.04.2017 | | ГБДОУ  детский сад № 45 Красносельского района СПб | |
|  | г. Красное Село, Кингисеппское ш. 12/2, лит. А | | ГБДОУ  детский сад № 48 | 1. Уборка территории 2. Побелка деревьев, окраска бордюрных камней, подготовка клумб для посадки | Ежедневно  10.04-20.04.2017 | | ГБДОУ  детский сад № 48 | |
|  | Петергофское шоссе,д.7, корп.2 | | ГБДОУ д/с 49 | 1. Уборка территории 2. Обрезка кустов, окапывание кустов, покраска оборудования и ограждения, перекупка клумб | Ежедневно  10.04-20.04.2017 | | ГБДОУ  детский сад № 49 | |
|  | Петергофское шоссе д. 1, корп. 3, лит А | | ГБДОУ ЦРР-детский сад № 50 | 1. Уборка территории 2. Уборка листьев, починка уличного инвентаря, частичная покраска 3. День благоустройства города | Ежедневно  10.04-20.04.2017  22.04.2017 | | ГБДОУ ЦРР-детский сад № 50 | |
|  | пр. Ветеранов, дом 139, корпус 2, лит. А | | ГБДОУ детский сад №51 | 1. Уборка территории 2. Мойка и подкрашивание игрового оборудования | Ежедневно  10.04-20.04.2017 | | ГБДОУ  детский сад № 51 | |
|  | г. Красное село, п. Можайский, ул. Театральная, д. 9 | | ГБДОУ  детский сад № 52 | 1. Уборка территории 2. Стрижка кустов 3. День благоустройства города | Ежедневно  03.04-09.04.2017  22.04.2017 | | ГБДОУ  детский сад № 52 | |
|  | ул. Маршала Захарова, д. 27, к. 4 | | ГБДОУ  детский сад № 53 | 1. Уборка территории 2. уборка и благоустройство территории | Ежедневно  10.04-20.04.2017 | | ГБДОУ  детский сад № 53 | |
|  | Петергофское шоссе, дом 11, корпус 2, литера А | | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №54 комбиниро  ванного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. | 1. Уборка территории 2. Уборка листвы, обрезка кустов, покраска игрового оборудования, опкопка кустов | Ежедневно  10.04-20.04.2017 | | ГБДОУ  детский сад № 54 | |
|  | ул. Массальского, д. 7, лит. А | | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ  детский сад № 56 | |
|  | Горелово, ул. Заречная, д. 18, лит. А | | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 59 Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. Уборка территории от листвы, очищение дренажных канавок, подрезка кустов, перекапывание клумб, высадка цветов, подрезка кустов | Ежедневно  10.04-20.04.2017 | | ГБДОУ  детский сад № 59 | |
|  | ул.. Маршала Захарова, д. 19, корп. 2, лит. А | | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 60 Карсносельского района Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. Уборка территории от листвы, веток, стрижка кустов, окапывание кустов | Ежедневно  03.04-07.04.2017 | | ГБДОУ  детский сад № 60 | |
|  | ул. Доблести, д. 24, корп. 2 | | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ  детский сад № 61 | |
|  | ул. Десантников, д. 20, к. 2, | | детский сад № 62 Красносельского района | 1. Уборка территории 2. окопка деревьев и кустов, мытье игрового оборудования 3. санитарно-техническая уборка игровых площадок | Ежедневно  17.04.-25.04.2017  22.04.2017 | | ГБДОУ  детский сад № 62 | |
|  | Ленинский пр.,  д. 95, корп.3, лит. А | | ГБДОУ детский сад №63 | 1. Уборка территории 2. Подрезка кустов, рыхление и перекапывание почвы, уборка территории от веток, мусора, опавшей листвы | Ежедневно  . 17.04.-25.04.2017 | | ГБДОУ детский сад №63 | |
|  | Ленинский пр., д. 93, корп.3. литер А | | ГБДОУ детский сад № 64 | 1. уборка территории 2. подрезка кустов 3. день благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ детский сад № 64 | |
|  | ул. Доблести, д. 18, корп. 2, лит А | | ГБДОУ детский сад № 65 | 1. Уборка территории 2. Подрезка сухих веток, окапывание кустарников и деревьев, подготовка клумб по посаду, уборка сухой травы и листвы | Ежедневно  17.04-25.04.2017 | | ГБДОУ детский сад № 65 | |
|  | Ленинский пр., д. 67, корп. 3, лит. А | | ГБДОУ детский сад № 65 | 1. Уборка территории 2. Подрезка сухих веток, окапывание кустарников и деревьев, подготовка клумб по посаду, уборка сухой травы и листвы | Ежедневно  17.04-25.04.2017 | | ГБДОУ детский сад № 65 | |
|  | Ленинский проспект, дом 97, корп.2 | | ГБДОУ детский сад № 67 «Волшебник» | 1. Уборка территории 2. Подрезка кустов 3. День благоустройства города | ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ детский сад № 67 «Волшебник» | |
|  | пр. Маршала Жукова д. 37, кор. 2, лит А | | ГБДОУ ЦРР д/с №68 «Росток» | 1. Уборка территории 2. Уборка уличных вазонов, стрижка кустов, покраска деревьев, уборка территории, вывоз мусора | Ежедневно  21.04-28.04.2017 | | ГБДОУ ЦРР д/с №68 «Росток» | |
|  | Кузнецова, д. 18, корп. 2, лит. А | | ГБДОУ детский сад № 69 Красносельского района СПб | 1. Уборка территории 2. Обрезка кустарников, деревьев 3. Покраска игрового оборудования | Ежедневно  21.04-28.04.2017 | | ГБДОУ детский сад № 69 Красносельского района СПб | |
|  | ул. Маршала Захарова д.22, корп. 4 | | ГБДОУ детский сад №72 Красносельского района СПб | 1. Уборка территории 2. Озеленение 3. Покраска игрового оборудования 4. Оформление клумб | Ежедневно  21.04-28.04.2017 | | ГБДОУ детский сад № 72 | |
|  | Ленинский проспект дом 81 корпус 2 Литера А | | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ детский сад 73 | |
|  | ул. Маршала Казакова, д. 28, к. 2 | | ГБДОУ д/с № 74 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ д/с № 74 | |
|  | улица Маршала Казакова, 24, корп. 3 | | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 75 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории  2. день благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ детский сад № 75 | |
|  | улица Маршала Казакова, дом 38, корпус 2, литера А. | | ГБДОУ детский сад №76 комбинированного вида Красносельского района | 1. Уборка территории 2. Окапывание кустов, очистка песочниц, покраска уличного оборудования, мытье фасада | Ежедневно  21.04-28.04.2017 | | ГБДОУ детский сад №76 | |
|  | ул. Маршала Казакова Д.40, к.2, лит. А | | ГБДОУ детский сад №77 | 1. Уборка территории 2. Уборка листвы, замена песка. Стрижка кустарников | ежедневно  21.04-28.04.2017 | | ГБДОУ детский сад №77 | |
|  | Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2,  литер А | | ГБДОУ детский сад №78 «Жемчужинка» | 1. Уборка территории 2. Обработка кустарников, посадка цветов | Ежедневно  21.04-28.4.2017 | | ГБДОУ детский сад №78 | |
|  | улица Капитана Грищенко,  дом 3,  корпус 2, литер А | | ГБДОУ детский сад №78 «Жемчужинка» | 1. Уборка территории 2. Обработка кустарников, посадка цветов 3. День благоустройства города | Ежедневно  21.04-28.4.2017  22.04.2017 | | ГБДОУ детский сад №78 | |
|  | улица Тамбасова, дом 36 корпус 2, литера А | | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. Окапывание, обрезка кустов, ремонт оборудования | ежедневно  21.04-28.04.2017 | | ГБДОУ детский сад №79 | |
|  | Гатчинское ш.,д.6,к.3,лит А | | ГБДОУ детский сад №80 Красносельского района  Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ детский сад №80 | |
|  | Ленинский пр., д. 72, корп. 2, литер. А | | ГБОУ Начальная школа -детский сад № 81 Красносельского района | 1. Уборка территории 2. Мытье стен, окон, побелка стволов деревьев 3. Покраска уличного игрового оборудования, вазонов, наполнение песочниц и т.д. | ежедневно  21.04-28.04.2017 | | ГБОУ Начальная школа -детский сад № 678 | |
|  | Ленинский проспект, дом 82, корпус 4, литера А | | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №82 Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. Обрезка кустов, окапывание деревьев, наполнение песочниц песком | Ежедневно  03.04.-10.04.2017 | | ГБДОУ детский сад №82 | |
|  | ул. Маршала Захарова, д.18,корпус 3, литер А | | ГБДОУ детский сад №83 | 1. Уборка территории   Обрезка кустов, окапывание деревьев, наполнение песочниц песком | Ежедневно  03.04.-10.04.2017 | | Уборка листвы, установка бортовых камней | |
|  | Ул. Летчика Пилютова, дом 50,литер А | | ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-Петербурга | Уборка территории  Уборка листьев  День благоустройства города | ежедневно  с 03.10.-15.10.2017г | | ГБДОУ школа 242 | |
|  | Петергофское шоссе дом5, корпус 4, | | ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга | Уборка территории  уборка листьев  День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга | |
|  | улица Тамбасова, дом 2, корпус 4, литер А | | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 252 Красносельского района Санкт-Петербурга | Уборка территории  уборка листьев  День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБОУ СОШ №252 | |
|  | Ленинский пр., д.53, к.2, литера А | | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. Уборка листьев 3. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ детский сад 84; | |
|  | город Красное Село, улица Освобождения, дом 29, корпус 2 | | - ГБДОУ детский сад №85 | 1. уборка территории; 2. посадка кустарников, обрезка кустов, разбивка цветников | Ежедневно  03.04-10.04.2017 | | ГБДОУ детский сад № 85 | |
|  | Красносельское шоссе, 54, к. 7 | | - ГБДОУ детский сад №86 | 1. уборка территории,  2. уборка листьев, мусора  Выравнивание покрытия детских площадок, уборка клумб | Ежедневно  03.04-10.04.2017 | | ГБДОУ детский сад № 86 | |
|  | Коммунаров, д. 188, к. 1 | | ГБДОУ детский сад № 86 | 1. уборка территории,  2. уборка листьев, мусора  Выравнивание покрытия детских площадок, уборка клумб | Ежедневно  03.04-10.04.2017 | | ГБДОУ детский сад № 86 | |
|  | Ленинский пр., д.78, корпус 3, литер А | | детский сад  № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории; 2. Окапывание кустарников, посадка цветов, мытье окон, мытье прогулочных веранд | Ежедневно  03.04-10.04.2017 | | ГБДОУ детский сад №87 | |
|  | пр. Героев дом 24 корпус 4 литера А | | ГБДОУ № 88 «Исток» | 1. уборка территории 2. посадка цветов 3. день благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ детский сад №88 | |
|  | ул. Адмирала Коновалова д.6 к.1 литера А | | ГБДОУ Детский сад №89 Красносельского района Бригантина г. СПб | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ детский сад №89 | |
|  | Петергофское ш., д.45 к.9 к.11 | | ГБДОУ Детский сад №89 Красносельского района Бригантина г. СПб | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ детский сад №89 | |
|  | ул. Тамбасова, 29, корпус 2, литер А | | ГБОУ школа № 7 Красносельского района СПб | 1. Уборка территории 2. Обрезка кустарника и деревьев 3. Уборка территории, побелка стволов деревьев 4. Уборка помещений школы | Ежедневно  03.04.-11.04.2017 | | ГБОУ школа № 7 | |
|  | ул. Маршала Захарова, д. 16, корп.5 | | ГБОУ школа № 131 Красносельского района  Санкт-Петербурга | 1.Уборка территории  2. уборка листвы  День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ школа 131 | |
|  | пр. Кузнецова, д. 23, корп.2, лит. А | | ГБОУ школа № 131 Красносельского района  Санкт-Петербурга  (дошкольное отделение) | 1. Уборка территории 2. Уборка листвы 3. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБДОУ школа 131 | |
|  | ул. Лётчика Пилютова, д.11 к.2 | | ГБОУ ЦО № 167 | 1. уборка территории 2. Обрезка кустарников, 3. День благоустройства города | Ежедневно  03.04-12.04.2017 | | ГБОУ ЦО № 167 | |
|  | ул. Лётчика Пилютова, д.13 к.2 | | ГБОУ ЦО № 167 | 1. уборка территории 2. Обрезка кустарников, 3. День благоустройства города | Ежедневно  03.04-12.04.2017 | | ГБОУ ЦО № 167 | |
|  | ул. Рихарда Зорге д.13.к.2 | | ГБОУ СОШ № 200 | 1.Уборка территории  2. уборка листвы, обрезка деревьев,  3. уборка школьных помещений | ежедневно  17.04.-26.04.2017 | | ГБОУ СОШ  № 200 | |
|  | ул. Добровольцев, д. 8, литер А | | ГБОУ СОШ № 208 | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБОУ СОШ № 208 | |
|  | Проспект Ветеранов, дом 140, корпус 2, литер А | | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №217 Красносельского района Санкт-Петербурга имени Н.А.Алексеева | 1. Уборка территории 2. Уборка листьев и благоустройство пришкольной территории; | Ежедневно  17.04.-26.04.2017 | | ГБОУ школа №217 | |
|  | ул. Авангардная,  д. 43 | | ГБОУ СОШ №237 | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБОУ СОШ №237 | |
|  | Ул. Летчика Пилютова, дом 50,литер А | | ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. Уборка листвы, подготовка клумб и газонов | Ежедневно  17.04.-26.04.2017 | | ГБДОУ школа 242 | |
|  | Петергофское шоссе дом5, корпус 4, | | ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга | 1.уборка территории  2.уборка листьев, подготовка клумб и газонов | Ежедневно  17.04.-26.04.2017 | | ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга | |
|  | улица Тамбасова, дом 2, корпус 4, литер А | | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 252 Красносельского района Санкт-Петербурга | 1.уборка территории  2.уборка листьев, подготовка клумб и газонов | Ежедневно  17.04.-26.04.2017 | | ГБОУ СОШ №252 | |
|  | ул. Лермонтова, д.23 | | ГБОУ СОШ №262 | 1. Уборка территории   2 уборка мусора и листвы | Ежедневно  17.04.-26.04.2017 | | ГБОУ СОШ № 262 | |
|  | пр. Ленина, д. 88, лит. А | | ГБОУ СОШ № 270 | 1. Уборка территории 2. Уборка мусора, листвы | Ежедневно  03.04.-10.04.2017 | | ГБОУ СОШ № 270 | |
|  | ул. Освобождения, д. 29, корп. 3, литер. А | | ГБОУ СОШ № 270 | 1. Уборка территории 2. Сбор мусора 3. Рыхление, прополка грунта под кустарниками, стрижка кустов 4. Высадка рассады на клумбы. Посадка дуба и ели | Ежедневно  03.04.-10.04.2017 | | ГБОУ СОШ № 270 | |
|  | пр. Кузнецова, д. 25, корп. 2,3,4 лит. А | | ГБОУ гимназия № 271 Красносельского района имени П.И. Федулова | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБОУ гимназия № 271 | |
|  | п. Хвойный, д.115, литер А, г. Красное Село, | | ГБОУ школа № 275 Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. Подрубка кустарников, покос травы, благоустройство территории | Ежедневно  17.04.-26.04.2017 | | ГБОУ СОШ №275 | |
|  | Красное село, п. Хвойный, д. 110, лит. А | | ГБОУ школа № 275 Санкт-Петербурга дошкольное учреждение | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБОУ СОШ №275 | |
|  | г. Красное село, улица Красногородская, дом 7, корпус 3, литера А, | | ГБОУ СОШ № 276 | 1. Уборка территории 2. Благоустройство территории | Ежедневно  17.04.-26.04.2017 | | ГБОУ СОШ №276 | |
|  | ул. Пограничника Гарькавого, д. 46,кор.4,лит.А | | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №285 Красносельского района г. Санкт – Петербурга | 1. Уборка территории 2. Уборка опавшей листвы на пришкольной территории   3) Подрезка кустарников  4) Проведение субботника | Ежедневно  17.04.-26.04.2017  22.04.2017 | | ГБОУ СОШ №285 | |
|  | п. Можайский ул. Театральная, д.15, литер  А | | ГБОУ СОШ №247 | 1. уборка территории 2. посадка цветов, благоустройство территории | Ежедневно  17.04.-26.04.2017 | | ГБОУ СОШ №247/ ООО «Пирком» | |
|  | улица Тамбасова, дом 2, корпус 4, литер А | | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 252 Красносельского района Санкт-Петербурга | 1.уборка территории  2.уборка листьев, подготовка клумб и газонов | Ежедневно  17.04.-26.04.2017 | | ГБОУ СОШ №252 | |
|  | ул. Лермонтова, д.23 | | ГБОУ СОШ №262 | 1. Уборка территории   2 уборка мусора и листвы | Ежедневно  17.04.-26.04.2017 | | ГБОУ СОШ № 262 | |
|  | пр. Ленина, д. 88, лит. А | | ГБОУ СОШ № 270 | 1. Уборка территории 2. Уборка мусора, листвы | Ежедневно  03.04.-10.04.2017 | | ГБОУ СОШ № 270 | |
|  | ул. Освобождения, д. 29, корп. 3, литер. А | | ГБОУ СОШ № 270 | 1. Уборка территории 2. Сбор мусора 3. Рыхление, прополка грунта под кустарниками, стрижка кустов 4. Высадка рассады на клумбы. Посадка дуба и ели | Ежедневно  03.04.-10.04.2017 | | ГБОУ СОШ № 270 | |
|  | пр. Кузнецова, д. 25, корп. 2,3,4 лит. А | | ГБОУ гимназия № 271 Красносельского района имени П.И. Федулова | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБОУ гимназия № 271 | |
|  | п. Хвойный, д.115, литер А, г. Красное Село, | | ГБОУ школа № 275 Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. Подрубка кустарников, покос травы, благоустройство территории | Ежедневно  17.04.-26.04.2017 | | ГБОУ СОШ №275 | |
|  | Красное село, п. Хвойный, д. 110, лит. А | | ГБОУ школа № 275 Санкт-Петербурга дошкольное учреждение | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБОУ СОШ №275 | |
|  | г. Красное село, улица Красногородская, дом 7, корпус 3, литера А, | | ГБОУ СОШ № 276 | 1. Уборка территории 2. Благоустройство территории | Ежедневно  17.04.-26.04.2017 | | ГБОУ СОШ №276 | |
|  | ул. Пограничника Гарькавого, д. 46,кор.4,лит.А | | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №285 Красносельского района г. Санкт – Петербурга | 1. Уборка территории 2. Уборка опавшей листвы на пришкольной территории   3) Подрезка кустарников  4) Проведение субботника | Ежедневно  17.04.-26.04.2017  22.04.2017 | | ГБОУ СОШ №285 | |
|  | пр. Кузнецова, д. 25, корп. 2,3,4 лит. А | | ГБОУ гимназия № 271 Красносельского района имени П.И. Федулова | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБОУ гимназия № 271 | |
|  | п. Можайский ул. Театральная, д.15, литер  А | | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 289 с углубленным изучением предмета «Физическая культура» Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ Ш-И № 289 Красносельского района Санкт-Петербурга) | 1. уборка территории 2. посадка цветов, благоустройство территории | Ежедневно  17.04.-26.04.2017 | | ГБОУ СОШ №247/ ООО «Пирком» | |
|  | ул. Пионерстроя, д. 10, корп. 2 | | ГЮОУ СОШ № 290 | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГЮОУ СОШ № 290 | |
|  | ул. Маршала Захарова, дом 16, корпус 4, литер А.,Санкт-Петербург | | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 291  Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБОУ СОШ №291 | |
|  | ул. Маршала Захарова, дом 14, корпус 3, литер А., | | ГБОУ СОШ 291 | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБОУ СОШ №291 | |
|  | Ленинский пр., д. 94, корп. 2, лит А | | ГБОУ гимназия № 293 | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБОУ гимназия № 293 | |
|  | пр. Ветеранов, д. 151, корп. 3, лит. А | | ГБОУ СОШ № 352 | 1. Уборка территории 2. Благоустройство территории | Ежедневно  03.04-10.04.2017 | | ГБОУ СОШ № 352 | |
|  | ул. Маршала Захарова, д. 52, 58, лит. А | | ГБОУ лицей № 369 | 1. Уборка территории 2. Мытье окон, высадка кустарников, цветов | Ежедневно  03.04-10.04.2017 | | ГБОУ лицей № 369 | |
|  | Проспект Кузнецова, д.19, лит. А, | | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  № 375 с углубленным изучением английского языка | 1. Уборка территории 2. Уборка мусора с пришкольной территории, прогребание газонов от листа, мусора и веток, кронирование деревьев | Ежедневно  03.04-10.04.2017 | | ГБОУ СОШ 375 | |
|  | г. Красное село, улица Спирина, дом 2, корпус 3, литера А | | ГБОУ СОШ № 380 | 1. Уборка территории 2. Уборка мусора и листвы 3. Формирование крон, кустарников, вскопка газонов, посадка цветов в цветочницы | Ежедневно  03.04-10.04.2017 | | ГБОУ СОШ №380 | |
|  | г. Красное Село, Кингисеппское ш., д. 10, корп. 4, лит. А | | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 382 Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. Подрезка кустарника 3. Благоустройство территории | Ежедневно  03.04-10.04.2017 | | ГБОУ СОШ № 382 | |
|  | ул. Авангардная,  дом 21 | | ГБОУ СОШ № 383 | 1. Уборка территории 2. Уборка подвального помещения 3. Приведение фасада здания в порядок, входные двери, покраска 4. Подрезка кустарников и деревьев | ежедневно  03.04-13.04.2017 | | ГБОУ СОШ №383 | |
|  | ул. Пионерстроя, д.9, корп. А | | ГБОУ СОШ №385 | 1. Уборка территории 2. Обрезка поросли, окраска декоративных клумб, окраска ограждения | ежедневно  03.04-13.04.2017 | | ГБОУ СОШ №385 | |
|  | ул. Здоровцева, д. 33, корп. 2, литер. А | | ГБОУ СОШ № 390 | 1. Уборка территории 2. Благоустройство территории | ежедневно  03.04-13.04.2017 | | ГБОУ СОШ № 390 | |
|  | Горелово, Красносельское ш. д. 34 | | ГБОУ СОШ № 391 | 1. Уборка территории 2. Благоустройство территории | Ежедневно  10.04-17.04.2017 | | ГБОУ СОШ №391 | |
|  | Горелово, Коммунаров д. 114, к.2 | | ГБОУ СОШ № 391 | 1. Уборка территории 2. Благоустройство территории | Ежедневно  10.04-17.04.2017 | | ГБОУ СОШ №391 | |
|  | Брестский 19/2 | | ГБОУ СОШ №394 | 1. Уборка территории 2. Благоустройство территории | Ежедневно  10.04-17.04.2017 | | ГБОУ СОШ №394 | |
|  | пр. Ветеранов, д. 135, лит. А | | ГБОУ лицей №395 | 1. Уборка территории 2. Уборка территории мусора, листвы 3. Уборка школьного стадиона. | Ежедневно  10.04-17.04.2017 | | ГБОУ лицей №395 | |
|  | ул. Пограничника Гарькавого, д.28, к.2., литер А | | ГБОУ лицей №395 | 1. Уборка территории 2. Уборка территории мусора, листвы 3. Уборка школьного стадиона. | Ежедневно  10.04-17.04.2017 | | ГБОУ лицей №395 | |
|  | ул. Политрука Пасечника, д. 3, литер А | | ГБОУ школа № 398 | 1. уборка территории 2. подрезка деревьев, подрезка кустов, уборка веток после подрезки, побелка деревьев, подготовка клумб для посадки цветов | Ежедневно  10.04-17.04.2017 | | ГБОУ школа № 398 | |
|  | ул. Добровольцев д.60 к.2 литер «А» | | ГБОУ гимназия №399 | 1. уборка территории 2. благоустройство территории | Ежедневно  20.04-28.04.2017 | | ГБОУ гимназия №399 | |
|  | Володарский,  Российский бульвар, д. 4/2, литера А | | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. уборка территории 2. Уборка листьев, сухих веток, стрижка кустов | Ежедневно  20.04-28.04.2017 | | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга | |
|  | ул. Тамбасова, д.26, корп.1, литер А | | ГБОУ гимназия №505 Санкт-Петербурга | 1. уборка территории 2. уборка мусора, сухих листьев, стрижка кустов | Ежедневно  10.04-17.04.2017 | | ГБОУ гимназия №505 Санкт-Петербурга | |
|  | ул. Капитана Грищенко, д. 3, корп. 1 | | ГБОУ СОШ № 509 | 1. уборка территории 2. уход за деревьями и кустарниками 3. приведение газонов в порядок 4. уборка мусора с территории 5. мытье решеток ограждения по всему периметру, мытье дверей, скамеек и оборудования на площадках | Ежедневно  20.04-28.04.2017 | | ГБОУ СОШ № 509 | |
|  | Ленинский пр., д. 80, к. 2, лит. А | | ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. Уборка территории школы, благоустройство газонов | Ежедневно  10.04-17.04.2017 | | ГБОУ СОШ  № 546 Санкт-Петербурга | |
|  | ул. Адмирала Коновалова, д. 6, корп. 2 | | ГБОУ СОШ № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. Уборка от листвы, мусора, окапывание деревьев и кустов | Ежедневно  10.04-17.04.2017 | | ГБОУ СОШ № 547 | |
|  | Маршала Казакова дом 30 литера А | | ГБОУ СОШ № 548 | 1. Уборка территории, 2. Благоустройство территории | Ежедневно  10.04-17.04.2017 | | ГБОУ СОШ № 548 | |
|  | улица Маршала Захарова, дом 28, литера А | | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 549с углубленным изучениеманглийского языкаКрасносельского района Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. Уборка пришкольной территории от мусора и листвы, закрашивание надписей на фасаде, уборка крупногабаритного мусора, обрезка кустов, вывоз мусора. | Ежедневно  03.04-11.04.2017 | | ГБОУ СОШ №549 | |
|  |  | | ГБОУ СОШ № 568 | 1. Уборка территории 2. Чистка покрытия стадиона, покраска спортивных снарядов 3. Окопка и подрезка кустов | Ежедневно  03.04-11.04.2017 | | ГБОУ СОШ №549 | |
|  | ул. Котина, д. 6, корп. 3, лит. А | | ГБОУ лицей № 590 | 1. Уборка территории 2. Благоустройство территории | Ежедневно  03.04-11.04.2017 | | ГБОУ СОШ №590 | |
|  | пр. Ленинский д. 92, корп. 2 | | ГБОУ прогимназия № 675 | 1. Уборка территории 2. Уборка газонов, ремонт и покраска 3. Уличного оборудования 4. Посадка саженцев, цветов 5. Оформление грядок | Ежедневно  03.04-12.04.2017 | | ГБОУ прогимназия № 675 | |
|  | пр. Маршала Жукова, д. 37, корп. 4 | | ГБОУ прогимназия № 675 | 1. Уборка территории 2. Уборка газонов, ремонт и покраска 3. Уличного оборудования 4. Посадка саженцев, цветов 5. Оформление грядок | Ежедневно  03.04-12.04.2017 | | ГБОУ прогимназия № 675 | |
|  | ул.2-я Комсомольская, д.34, литер А | | ГБОУ Начальная школа -детский сад № 678 Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. уборка территории;  2. посадка деревьев.  3.Благоустройство территории | Ежедневно  20.04-28.04.2017 | | ГБОУ Начальная школа -детский сад № 678 Красносельского района Санкт-Петербурга | |
|  | ул. Пограничника Гарькавого, д. 11,  к. 2; | | ГБУ ДО ДДТ Красносельского района | 1. Уборка территории 2. Уборка листвы, подрезка кустов, вскапывание клумб | Ежедневно  03.04-12.04.2017 | | ГБУ ДО ДДТ Красносельского района | |
|  | ул. Пограничника Гарькавого, д.36, корпус 6, литера А. | | ГБУ ИМЦ Красносельского района  Санкт-Петербурга  (Учреждение занимает часть помещений ГБУ ДО ДДТ,) | 1. Уборка территории 2. Уборка газонов, подрезка кустов и деревьев | Ежедневно  03.04-12.04.2017 | | ГБУ ДО ДДТ | |
|  | ул. 2-я Комсомольская, д. 23, корп. 3 | | ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. Уборка листы, стрижка кустов | Ежедневно  20.04-28.04.2017 | | ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга | |
|  | ул. Пионерстроя, д. 10, к. 2 | | ГБУДО ДООЦ Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр гражданско-патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности» | 1. Уборка территории 2. День благоустройства города | Ежедневно  22.04.2017 | | ГБУДО ДООЦ Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр гражданско-патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности» | |
|  | ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 6, литер. А | | Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. Уборка территории 2. Благоустройство территории | Ежедневно  20.04-28.04.2017 | | Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга | |
|  | ул. Добровольцев,  д.18. корп.2, литер. А | | (ЦПМСС  Красносельского  района) | 1. Уборка территории  2. Уборка опавшей листвы.  3. Покраска стены у входа. | Ежедневно  20.04-28.04.2017 | | (ЦПМСС  Красносельского  района | |
|  | **Объекты здравоохранения** | | | | | | | |
|  | 2 Комсомольская 23; | | ВПО № 105 (взрослое поликлиническое отделение) | Уборка территории от листвы и мусора, | 01.10.2017-  17.10.2017г. | | ВПО № 105 (взрослое поликлиническое отделение) | |
|  | Отважных 8; | | ВПО №91 | Уборка территории от листвы и мусора,  уборка помещений | ежедневно.  22.10.2017 31.10.2017 | | ВПО №91 | |
|  | 2 Комсомольская 40 к. 2; | | ВПО № 50 | Уборка территории от листвы и мусора,  уборка помещений | ежедневно  22.10.2017 31.10.2017 | | ВПО № 50 | |
|  | Ветеранов 143 к.2 | | ДПО № 60 | Уборка территории от листвы и мусора,  уборка помещений | 01.10.2017-  17.10.2017г.  21.10.2017 – 31.10.2017 | | ДПО № 60 | |
|  | Тамбасова 8 к.1 | | ДПО № 27 | Уборка территории от листвы и мусора,  окапывание деревьев и кустов, уборка помещений | 01.04.2017-  17.04.2017г.  18.04.2017 – 30.04.2017 | | ДПО № 27 | |
|  | Отважных 12 | | ДПО №65 | Уборка территории от листвы и мусора,  уборка помещений | 01.04.2017-  17.04.2017г.  18.04.2017 – 30.04.2017 | | ДПО №65 | |
|  | Ул. М. Захарова,  д. 31, ул. Зорге 13, 1, 18 | | Детское поликлиническое отделение № 74, № 53.  ГУЗ «ГП № 106 | **»**- Уход за насаждениями вокруг ЛПУ  - уборка территорий от мусора, прилегающих к ЛПУ  - Очистка тротуаров от мусора  - очистка газонов, прилегающих к ЛПУ территорий от посторонних предметов | 14.04.2017 –  20.04.2017  21.04.2017 –  24.04.2017 –  25.04.2017 – 30.04.2017 | | Детское поликлиническое отделение № 74,№ 53.  ГУЗ «ГП № 106 | |
|  | ул. Здоровцева, 35/2 | | ГУЗ «Дом ребенка № 7» | Уборка территории на площади 2466 кв.м.  Промывка плафонов наружного освещения -38 штук.  -подрезка кустарников;  -мойка окон, дверей | ежедневно  03.10.- 07.10.2017  17.10.-21.10.2017  22.10.2017 – 31.10.2017 | | ГУЗ «Дом ребенка № 7» | |
|  | ул. Освобождения, 13, 15 | | СПб ГБУЗ «Городская Поликлиника № 93 | **»**-уборка территории;  -подрезка кустарников;  -мойка окон | ежедневно  с 17.10.- 22.10.2017  с 24.10.- 31.10.2017 | | СПб ГБУЗ «Городская Поликлиника № 93 | |
|  | ул. П.Гарькавого, д. 14 ул. П. Гарькавого, 28 пр. Ленина,104 | | Стоматологическая поликлиника № 28 | -уборка территории;  -обрезка кустарника;  --окраска вазонов и урн | ежедневно  10.10.2017 – 14.10.2017  24.10.2017 – 31.10.2017 | | Стоматологическая поликлиника № 28 | |
|  | ул. Тамбасова, 21 | | - СПб ГУЗ «Родильный дом № 10» | уборка территории;  - вывоз мусора;  -обрезка кустарника; | ежедневно  с 14.10.2017 21.10.2017 | | - СПб ГУЗ «Родильный дом № 10» | |
|  | ул. Л. Пилютова, д. 41 | | Противотуберкулезный диспансер № 15 | 1.Стрижка кустов, уборка мусора на газонах и на территории;  2. уборка помещений в здании: мытьё окон, стен, дверей;  3.уборка тротуаров, скверов, садов на площадях, прилегающих к ЛПУ | с 03.10. – 10.10.2017  17.10.- 21.10.2017  ежедневно | | Противотуберкулезный диспансер № 15 | |
|  | ул. Чекистов, 18 | | Медицинский колледж № 2 | - уборка прилегающей территории вокруг учебного корпуса и общежития;  - благоустройство и подстрижка кустов по прилегающей территории вокруг учебного корпуса колледжа и общежития  - общегородской субботник  - чистка клумбовых вазонов и подготовка их к весенним посадкам  - приведение в порядок фасадов здания стен общежития и учебного корпуса (покраска стен)  - мойка окон в здании учебного корпуса;  - мойка окон в здании общежития  - уборка и приведение в порядок спортивной площадки;  - утилизация и вывоз мусора после проведения субботников | ежедневно  03.04.17-09.04.2017  22.04.2017  24.04-26.04.2017  03.04.17-10.04.2017  24.04-28.04.2017  24.04-28.04.2017  10.04-14.04.2017  27.04-28.04.2017 | | Медицинский колледж № 2 | |
| **Иные объекты (культуры, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, молодежной политики и т.д.)** | | | | | | | | |
|  | | ул. 2-ая Комсомольская, д. 7/2 | СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского района | Подготовка вазонов к зимнему периоду (уборка цветов) и прочие работы.  Обновление покрасочного покрытия (знак «Парковка для инвалидов», установка велосипедной парковки).  Уборка сквера, прилегающего к территории СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского района.  Приведение в порядок газонов.  Мытье подоконного выступа фасада здания по первому этажу. | | 03.04.2017 | | СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского района |
|  | | 05.04.2017 | |
|  | | 06.04 – 10.04.2017;  22.04.2017;  24.04.-31.04.2017 | |
|  | | 17.04 – 21.04.2017  17.04. – 22.04.2017 | |
|  | | Петергофское ш., д. 3, корп. 2 | СПб ГБУ «КДК «Красносельский» | Уборка прилегающей (не закрепленной за учреждением) территории | | 17.04.2017  21.04.2017 | | СПб ГБУ «КДК «Красносельский» |
|  | | пр. Ленина, д. 49/8 | СПб ГБУ «КДК «Красносельский» | Уборка прилегающей (не закрепленной за учреждением) территории | | 07.04.2017  17.04.2017 | | СПб ГБУ «КДК «Красносельский» |
|  | | пос. Володарский,  пр. Ленина, д. 22 | СПб ГБУ «КДК «Красносельский» | Уборка прилегающей (не закрепленной за учреждением) территории | | 10.04.2017  12.04.2017 | | СПб ГБУ «КДК «Красносельский» |
|  | | ул. Пограничника Гарькавого, д. 36,  к. 1 | СПб ГБУ «КДК «Красносельский» | Уборка прилегающей (не закрепленной за учреждением) территории | | 07.04.2017  09.04.2017 | | СПб ГБУ «КДК «Красносельский» |
|  | | пр. Ветеранов,  д. 155 | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района»:  Центральная районная библиотека,  Центральная районная детская библиотека «Радуга» | Уборка прилегающих (не закрепленных за учреждением) территорий, приведение в порядок фасадов зданий библиотек (очистка от несанкционированной рекламной продукции, мытье окон и витрин)  Уборка прилегающих (не закрепленных за учреждением) территорий, приведение в порядок фасадов зданий библиотек (очистка от несанкционированной рекламной продукции, мытье окон и витрин) | | 03.04.2017-12.04.2017 | | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района»:  Центральная районная библиотека,  Центральная районная детская библиотека «Радуга» |
|  | | ул. Чекистов,  д. 26 | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», Библиотека № 1 «Ивановка» | 03.04.2017-12.04.2017 | | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», Библиотека № 1 «Ивановка» |
|  | | Красное Село,  ул. Лермонтова,  д. 26 | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района»,  Библиотека № 2 | 13.04.2017-22.04.2017 | | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района»,  Библиотека № 2 |
|  | | пос. Володарский, Российский б-р,  д. 4 | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», Библиотека № 3 | 03.04.2017-12.04.2017 | | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», Библиотека № 3 |
|  | | Горелово,  ул. Коммунаров,  д. 118 корп. 1 | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», Библиотека № 4 «Горелово» | 13.04.2017-22.04.2017 | | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», Библиотека № 4 «Горелово» |
|  | | Кр. Село,  ул. Красногородская,  д. 17 корп. 2 | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», Библиотека № 5 | 03.04.2017-12.04.2017 | | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», Библиотека № 5 |
|  | | Можайский,  ул. Театральная,  д. 15 | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», Библиотека № 6 «Дудергоф» | 13.04.2017-22.04.2017 | | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», Библиотека № 6 «Дудергоф» |
|  | | Кр. Село,  пр. Ленина,  д. 65 | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», Детская библиотека № 7 | 03.04.2017-12.04.2017 | | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», Детская библиотека № 7 |
|  | | пр. Ветеранов,  д. 118 корп.1 | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», Детская библиотека № 8 «Синяя птица» | Уборка прилегающих (не закрепленных за учреждением) территорий, приведение в порядок фасадов зданий библиотек (очистка от несанкционированной рекламной продукции, мытье окон и витрин) | | 03.04.2017-16.04.2017 | | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», Детская библиотека № 8 «Синяя птица» |
|  | | ул. Партизана Германа, д.22 | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», Библиотека № 9 «Лигово» | 16.04.2017-22.04.2017 | | СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», Библиотека № 9 «Лигово» |
|  | | Ленинский пр.71 | Клуб «Альфа» | Уборка прилегающей территории | | ежедневно | | Клуб «Альфа» |
|  | | Ул. П.Германа, 5 | Клуб «Солнышко» | Клуб «Солнышко» |
|  | | Ул. П.Германа, 5/14 | Клуб «Атлант» | Клуб «Атлант» |
|  | | Ул. Десантников, 34 | Клуб «Буревестник» | Клуб «Буревестник» |
|  | | Пр. Ленина 85 | Клуб «Дружба» | Клуб «Дружба» |
|  | | Пр. М.Захарова, 23 | Клуб «Полет» | Клуб «Полет» |
|  | | Пр. М.Захарова, 29/2 | Клуб «Маяк» | Клуб «Маяк» |
|  | | Ул. П. Гарькавого, 36/1 | Клуб «Ракета» | Клуб «Ракета» |
|  | | Ул. Добровольцев, 44 | Клуб «Ритм» | Клуб «Ритм» |
|  | | Ул. Партизана Германа д. 8, к. 2 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 1.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Пр. Кузнецова, д. 26 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 1.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ленинский пр., д. 100 к. 2 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 2.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Партизана Германа д. 21 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 2.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Партизана Германа д. 28 к. 2 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 2.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Партизана германа д. 11 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 3.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Партизана Германа д. 41 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 4.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Красносельское шоссе д. 34 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 4.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ленинский пр. д. 81 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 5.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Петергофское шоссе, д. 7, к. 1 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 5.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Массальского д. 11 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 6.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Лермонтова д. 12, к. 3 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 6.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Спирина, д. 18 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 7.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Тамбасова д. 24, к. 1 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 7.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. М. Захарова д. 27, к. 1 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 8.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Пр. Ветеранов д. 129 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 8.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Пр. Ветеранов д. 129 (асфальт) | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 9.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Пр. Ветеранов, д. 143, к. 1 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 9.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Пр. Ветеранов д. 141, к. 1 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 10.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Пр. ветеранов д. 160 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 10.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Добровольцев, д. 50 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 11.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Добровольцев, . 62 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 12.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Доблести, д. 26, к. 2 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 12.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Южно-Приморский парк (ул. Доблести) | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 13.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Гвардейска, д. 3 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 14.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Геологическая, д. 75 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 14.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Отважных, д. 4 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 15.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Маршала Захарова д. 33, к. 1 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 16.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. М. Захарова д. 35, к. 1 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 17.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. М. Захарова д. 35, к. 2 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 18.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Спирина д. 16, к. 1 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 19.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Петергофское шоссе, д. 21, к. 1 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 20.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Пионерская, д. к. 3 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 20.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Гарькавого, д. 46, к. 2 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 21.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ленинский пр. д. 92, к. 2 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 21.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Стрельнинское шоссе, д., 2 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 22.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ленинский пр. д. 75, к. 2 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 22.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Котина д. 8, к. 1 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 23.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Десантников, д. 28 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 24.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. М. Казакова, д. 24, к. 2 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 25.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. М. Казакова, д. 28 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 25.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Пр. Ленина, д. 120 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 26.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Пионерстроя, д. 15, к. 3 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 27.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Чекистов, д. 38 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 27.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Авангардная, д. 23 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 28.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Авиационная, д. 29 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 29.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Поселковая, д. 47 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора, упавших веток и листвы. Мелкий ремонт ограждения, спортоборудования | | 22.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Петергофское шоссе, д. 72 | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора на территории стадиона (бывший стадион ЛЭМЗ), на прилегающей территории и в метровой зоне от ограждения | | 22.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Ул. Здоровцева, д. 8, лит. А | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» | Уборка мусора на территории Центра, на прилегающей территории и в метровой зоне от ограждения  Субботник: Мойка окон и дверей. Уборка технических и спортивных помещений | | Ежедневно  22.04.2017 | | СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ» |
|  | | Красное Село, пр. Ленина, д. 84/2 у здания АБК (нижнего кладбища | СПб ГУ «Специализированная служба СПб по вопросам похоронного дела» | Уборка прилегающей территории | | ежедневно | | СПб ГУ «Специализированная служба СПб по вопросам похоронного дела» |
|  | | Пр. М. Казакова, 35 | ООО «Бизнес-клуб «Юнона» | Приведение в порядок территории ярмарки, уборка и вывоз мусора,  мытье урн, генеральная уборка павильонов, замена вышедших из строя и устаревших рекламоносителей | | ежедневно  10.04.2017 – 17.04.2017 | | ООО «Бизнес-клуб «Юнона |
|  | | пр. М.Жукова 35 | ТК «Юго-Запад» | уборка прилегающей территории от песка и мусора | | ежедневно | | ТК «Юго-Запад» |
|  | | пр. М.Жукова 31 | маг. О Кей | уборка территории от мусора и песка | | ежедневно | | маг. О Кей |
|  | | ул. П.Германа, 4 | маг. О Кей, Леруа Мерлен | уборка территории от муосра | | ежденвно | | маг. О Кей, Леруа Мерлен |
|  | | Пр.Ветеранов, Аллея Славы, Петергофское шоссе, | памятники Ансамбля «Зеленый пояс Славы» | приведение территории в порядок, текущее содержание | | ежедневно | | Администрация района/ ИП Гольцова |
|  | | пр. М.Жукова в створе ул. Стойкости памятник | памятники Ансамбля «Зеленый пояс Славы» | уборка территории от мусора | | ежедневно | |
|  | | Кингисеппское шоссе, 50 | ОАО «Питер-Лада | Уборка прилегающей территории, газонов, | | ежедневно | | ОАО «Питер-Лада |
|  | | Волхонское шоссе, 109 | Завод «Радиус» | Уборка прилегающей территории,  обрезка кустарников | | ежедневно  с 10.04. – 17.04.2017 | | Завод «Радиус» |
|  | | Ул. Заречная, д. 2 | ОАО «ВНИИТРАНСМАШ» | Уборка прилегающей территории, очистка газонов, уборка мусора, очистка проезжей части от песка и мусора | | ежедневно | | ОАО «ВНИИТРАНСМАШ» |
|  | | Рынок, Красное Село  Ул. Массальского, д. 4 | ООО «Красное» | 1. наведение санитарного порядка на территории хоздвора;  2. помывка фасадов зданий;  3. уборка мусора с газонов прилегающей территории;  4. покраска урн, вазонов, столбов; | | ежедневно  01.04. – 07.04.2017  с 22.04-30.04.2017  10.04. – 17.04.2017 | | ООО «Красное» |
|  | | Волхонское ш. 115 (у АЗС Фаэтон) | МА МО Константиновское | уборка несанкционированного бытового мусора | | 22.04.2017 | | МА МО Константиновское |
|  | | Тропа к огородам в створе Л.Пилютова от проезжей части пр. Н.Ополчения | МА МО Константиновское | уборка несанкционированного бытового мусора | | 22.04.2017 | | МА МО Константиновское |
|  | | пр. Ленина (вокруг разворотного кольца и вокруг магазинов на пр. Ленина в м/р Володарский | МА МО Константиновское | уборка несанкционированного бытового мусора | | 22.04.2017 | | МА МО Константиновское |
|  | | ул. Железнодорожная от автобусной остановки | МА МО Константиновское | уборка несанкционированного бытового мусора | | 22.04.2017 | | МА МО Константиновское |
|  | | пр. Ленина, 120 (от пл. Воинской Славы до пер. Щупа) | МА МО Красное Село | уборка несанкционированного бытового мусора | | 22.04.2017 | | МА МО Красное Село |
|  | | пр. Ленина 84 (газон вдоль кладбища) | МА МО Красное Село | уборка несанкционированного бытового мусора | | 22.04.2017 | | МА МО Красное Село |
|  | | ул. Рябчикова / ул. Гвардейская | МА МО Красное Село | уборка несанкционированного бытового мусора | | 22.04.2017 | | МА МО Красное Село |
|  | | пр. Буденного (тупиковые съезды в поля) | МА МО Сосновая поляна | уборка территории от несанкционированного мусора | | 22.04.2017 | | МА МО Сосновая Поляна |
|  | | Петергофское шоссе 96 (от трамвайных путей до парковки гипермаркета «Лента» | МА МО Сосновая поляна | уборка территории от несанкционированного мусора | | 22.04.2017 | | МА МО Сосновая Поляна |
|  | | ул. Чекистов д. 38 | пустырь | уборка территории от мусора | | 22.04.2017 | | Администрация района, ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района СПб |
|  | | Петергофское ш. (ЛЭМЗ) | пустыри | уборка территории от мусора | | 22.04.2017 | | Завод ЛЭМЗ, Равиолли, МА МО Сосновая Поляна |
|  | | Колобановская ул., напротив д. 52, к. 1 | Территория прилегающая к торговому объекту | Устранение выявленных недостатков (устранение несанкционированной рекламы) | | 03.04-12.04.2017 | | Администрация района |
|  | | Красносельское шоссе, напротив д. 52, к. 1 | Территория прилегающая к торговому объекту | Устранение выявленных недостатков (устранение несанкционированной рекламы) | | 03.04-12.04.2017 | | Администрация района |
|  | | г. Красное село, ул. Массальского, д. 4 | Территория прилегающая к торговому объекту | Устранение выявленных недостатков (устранение несанкционированной рекламы) | | 03.04-12.04.2017 | | Администрация района |
|  | | пр. Ветеранов, д. 135 | Территория прилегающая к торговому объекту | Устранение выявленных недостатков (устранение несанкционированной рекламы) | | 03.04-12.04.2017 | | Администрация района |
|  | | Таллиннское шоссе, д. 85 | Территория прилегающая к торговому объекту | Устранение выявленных недостатков (устранение несанкционированной рекламы). Уборка шин с территории | | 10.04-14.04.2017 | | Администрация района |
|  | | Таллиннское шоссе, д. 40 | Территория прилегающая к торговому объекту | Устранение выявленных недостатков (устранение несанкционированной рекламы). Уборка шин с территории | | 10.04-14.04.2017 | | Администрация района |
|  | | Аннинское шоссе, д. 76 | Территория прилегающая к торговому объекту | Уборка отходов несанкционированной торговли. (арбузная сетка, паллеты, и т.д.) | | 10.04-14.04.2017 | | Администрация района |
|  | | Таллиннское шоссе, д. 153 | Территория прилегающая к торговому объекту | Устранение выявленных недостатков (устранение несанкционированной рекламы) | | 10.04-14.04.2017 | | Администрация района |
|  | | Г. Красное село, пр. Ленина, д. 19 | Территория прилегающая к торговому объекту | Устранение выявленных недостатков (устранение несанкционированной рекламы) | | 10.04-14.04.2017 | | Администрация района |
|  | | Пр. Н. Ополчения, д. 211 | Территория прилегающая к торговому объекту | Устранение выявленных недостатков (устранение несанкционированной рекламы) | | 10.04-14.04.2017 | | Администрация района |
|  | | Пр. Н. Ополчения, д. 213 В | Территория прилегающая к торговому объекту | Устранение выявленных недостатков (устранение несанкционированной рекламы) | | 17.04-21.04.2017 | | Администрация района |
|  | | Г. Красное село, ул. Красногородская, д. 17 | Территория прилегающая к торговому объекту | Устранение несанкционированной торговли | | 17.04-21.04.2017 | | Администрация района |
|  | | У ж-д ст. Лигово | Территория рядом с ж-д ст. Лигово | Устранение несанкционированной торговли | | 17.04-21.04.2017 | | Администрация района |
|  | | Таллиннское шоссе, д. 81В | Территория прилегающая к торговому объекту | Устранение выявленных недостатков (устранение несанкционированной рекламы) | | 17.04-21.04.2017 | | Администрация района |
|  | | Таллиннское шоссе д. 87-107 | Территория прилегающая к торговому объекту | Устранение выявленных недостатков (устранение несанкционированной рекламы) | | 17.04-21.04.2017 | | Администрация района |
|  | | Ул. Пионерстроя д. 21, к. 1 | Территория прилегающая к торговому объекту | Устранение выявленных недостатков (устранение несанкционированной рекламы) | | 17.04-24.04.2017 | | Администрация района |
|  | | Пр. Н. Ополчения, д. 80В | Территория прилегающая к торговому объекту | Устранение выявленных недостатков (устранение несанкционированной рекламы) | | 17.04-24.04.2017 | | Администрация района |
|  | | Ул. Пионерстроя д. 27 | Территория прилегающая к торговому объекту | Устранение выявленных недостатков (устранение несанкционированной рекламы) | | 17.04-24.04.2017 | | Администрация района |
|  | | Пр. Н. Ополчения, д. 80Е | Территория прилегающая к торговому объекту | Устранение выявленных недостатков (устранение несанкционированной рекламы). Уборка шин. | | 17.04-24.04.2017 | | Администрация района |
|  | | пр. Ветеранов 182 (Роснефть – Газпром) экологическая акция «ЭкоПатруль» | Бесхозная территория, берег реки Сосновки, территория ЗНОП | уборка территории от мусора | | 15.04.2017 | | МА МО Константиновское, МА МО Сосновая Поляна, СПб ГУ СПП «Красносельское» |
|  | | Уборка источника и прилегающей территории  у ст. Можайский (Дудергоф) | Территория МО Город Красное Село | Уборка территории от мусора | | 16.04.2017 | | Совет молодежи, администрация, общественные организации |
|  | | Берег Финского залива в районе ул. Маршала Казакова | Береговая территория Невской губы Финского залива вблизи устья р. Красненькая | Экологическая акция «Зеленый дозор» | | 22.04.2017 | | Администрация, Молодежный Совет-Зеленый дозор |
|  | | Берег Финского залива в районе ул. Маршала Захарова | Береговая территория Невской губы Финского залива вдоль Балтийского бульвара | Экологическая акция | | 22.04.2017 | | Администрация, МА МО Южно-Приморский |
|  | | Экологическая акция - игра ЭКОРИОН | Берег озера Безымянное в г. Красное Село, в районе пляжа  на ул. Красных Командиров, у д. 6, в рамках акции «Чистый берег» | Экологическая акция | | 23.04.2017 | | Администрация, МА МО Город Красное Село |
|  | | Экологическая акция - игра «ЭКОРИОН» | Берег Финского залива в районе ул. Адмирала Черокова, в рамках акции «Чистый берег» | Экологическая акция | | 29.04.2017 | | Администрация, проект ЕР «Экология России» |
|  | | Экологическая акция «Чистота в душе – чистота вокруг!» | Неблагоустроенная территория в районе будущего строительства Храма Дмитрия Солунского в мкр. Балтийская Жемчужина | Экологическая акция | | 30.04.2017 | | Администрация, Совет молодежи жители, |

**Начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства О.Г. Савелов**